|  |
| --- |
| COMPTE RENDU REUNION N° 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09/10/2019 | 18h30 – 19h00 | Carnot – salle J021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Réunion organisée par | L’équipe ESI Digital Corp |
| Nom du projet | Turing Gallery |
| Type de réunion | Réunion hebdomadaire |
| Animateur | Solofo RABONARIJAONA |
| Preneur de notes | Solofo RABONARIJAONA |
| Rédacteur | Solofo RABONARIJAONA |
| Participants | Elias ROMDAN  Solofo RABONARIJAONA  Ibrahima DIALLO |
| Objectifs | 1. Définir l’environnement de l’application 2. Définir les caractéristiques des futurs utilisateurs finaux de notre application |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Sujet à l’ordre du jour 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Temps imparti | 20 min |
| Discussion | Définir l’environnement de l’application |
| Conclusions | * Application Web compatible avec Chrome, Firefox, Opéra, IE8+ * Application Desktop compatible avec Linux, Windows et MacOS * Elle sera Hébergée sur un Serveur distant assez performant * Elle utilisera un Système de Gestion de Base de données assez performant * Elle sera en OpenSource (pour permettre l’évolution de l’application) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éléments d’action | Personne responsable | Date d’échéance |
| Se renseigner sur la License OpenSource (voir comment ça fonctionne) | Ibrahima DIALLO | 12/10/19 à 20h00 |
| Se renseigner et choisir un Système de Gestion de Base de données performant | Elias ROMDAN | 12/10/19 à 20h00 |
| Se renseigner et choisir un hébergeur web fiable et performant | Solofo RABONARIJAONA | 12/10/19 à 20h00 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Sujet à l’ordre du jour 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Temps imparti | 10 min |
| Discussion | Définir les caractéristiques des futurs utilisateurs finaux de notre application |
| Conclusions | * Activités : Photographe, Vendeur d’œuvre d’art, Artisan, Auto-Entrepreneur * Niveau de connaissance en Informatique : débutant * Niveau de connaissance des logiciels PAO : débutant |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éléments d’action | Personne responsable | Date d’échéance |
| Détailler et rédiger les caractéristiques des futurs utilisateurs finaux de l’application dans un document | Ibrahima DIALLO | 13/10/2019 à 20h00 |